计划：

1. 编写高精度函数：1 小时
2. NumberAdd
3. NumberMinus
4. NumberDiv
5. NumberMul10
6. NumberNew
7. NumberFree
8. NumberDump
9. 实现多线程的BBP算法： 1小时
10. 编写单元测试程序：1小时
11. 性能测试：1小时
12. 写报告：0.5小时

执行情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划序号 | 实际时间 | 备注 |
| （1） | 1小时 | 无 |
| （2） | 0.5小时 | 无 |
| （3） | 2小时 | 不太熟练单元测试的使用，两个project之间互相调用函数这块花费了较多时间 |
| （4） | 0.5小时 | 仅采集了一些结果 |
| （5） | 0.5小时 | 无 |

By：Songtao